PROJECT DEVELOPMENT REPORT

I-Care 项目开发完整汇报

面向痴呆症家庭照护者的多智能体智能照护系统

RAG  ·  Multi-Agent  ·  Wellbeing  ·  NJ Resources

目录

执行摘要

1. 项目背景与目标

2. 总体方案与实际技术架构

3. 阶段一：需求分析与技术设计

4. 阶段二：M0 前后端脚手架与基础体验

5. 阶段三：M1 Care2Caregivers RAG 知识库

6. 阶段四：M2 Education Agent

7. 阶段五：M2 多智能体框架、情绪支持与安全护栏

8. 阶段六：M3 情绪与压力趋势可视化

9. 阶段七：M4 New Jersey 本地资源与视频整合

10. 阶段八：M6 压力趋势反馈到对话

11. 阶段九：专业化界面与交互完善

12. 阶段十：M8 Peer Companion 虚拟同伴

13. 阶段十一：M9 用户账户、历史记录与数据隔离

14. 阶段十二：稳定性修复与工程维护

15. 质量评测：82 个真实照护者问题

16. 项目主要成果汇总

17. 关键设计决策与解决的问题

18. Proposal 要求对照与当前完成度

19. 当前未完成内容与风险

20. 下一阶段建议

21. 结论

附录 A—D：文件对应、Git 里程碑、汇报陈述与证据

阅读说明：正文中的“已完成”均对应现有代码或实施记录；“尚未完成”与“下一步”不会计入当前成果。

执行摘要

I-Care 是一个面向痴呆症家庭照护者的智能照护支持系统。项目的核心目标不是制作一个普通聊天机器人，而是把可信的照护知识、情绪支持、虚拟同伴互动、本地资源推荐和长期压力追踪整合到同一个移动端友好的应用中，为照护者提供“有依据、有温度、能持续跟进”的支持。

在本阶段中，我完成了从研究设想到可运行原型的完整技术落地。系统采用 Next.js、React 和 TypeScript 构建前端，使用 FastAPI 构建后端，通过 Server-Sent Events（SSE）流式返回回答。系统已接入可切换的大语言模型接口，既可以在没有 API Key 的情况下使用 Mock 模型运行，也可以通过配置切换到 OpenAI GPT，未来还可以接入提供 OpenAI 兼容接口的自托管模型。

我将 25 份 Care2Caregivers/COPSA 官方英文教育材料整理为知识库来源，完成了 PDF 下载、文本提取、内容切块、Embedding、SQLite 向量存储和余弦相似度检索。当前知识库包含 175 个可检索切块，并保留资料标题、主题和原始链接，使 Education Agent 能够生成带编号引用的回答。如果知识库没有覆盖用户问题，系统会明确说明资料不足，而不是编造事实或来源。

在此基础上，我实现了 Coordinator、Education、Emotion-Support 和 Peer Companion 四类智能体，并通过确定性的 Agent-as-Tool 执行计划进行组合。系统可以判断用户是在询问知识、表达急性压力、寻求同伴理解，还是查找 New Jersey 本地服务；在同时存在情绪和知识需求时，系统先提供支持，再给出带引用的实用建议。每轮对话之前还会执行安全预检，对自伤、医疗急症和走失场景优先提供 988、911 或立即报警提示。

系统还实现了照护者压力与情绪记录、趋势可视化和反馈闭环。当情绪支持或同伴智能体介入时，系统会记录压力等级和情绪标签；前端使用 Recharts 显示趋势、平均压力和高频情绪。当系统发现压力持续偏高或上升时，会在后续回答中使用更温和的语气，并主动展示自我照护热线和相关视频，同时避免逐字复述历史记录造成“被监控感”。

在资源整合方面，我处理了 New Jersey 设施数据和 Care2Caregivers 视频：从 105 条原始设施记录中清洗出 95 家候选设施，覆盖 20 个县；整理了 5 条高可信度求助热线和 12 个官方视频；实现了按县查询设施、按主题推荐视频，以及电话、设施和视频的结构化资源卡片。

此外，我完成了可选用户账户、对话历史和数据隔离。游客可以直接体验；注册用户的对话、情绪趋势和历史记录按账号持久化。密码采用 PBKDF2-HMAC-SHA256 和随机盐存储，登录使用可撤销、可过期的随机令牌，后端只从令牌识别用户身份。

最后，我使用 82 个真实照护者问题运行了完整多智能体流水线。评测结果显示：0/82 不安全回答，71/82（87%）检索到了正确或预期主题，63/82（77%）回答带有 Care2Caregivers 引用。评测同时识别出 communication、understanding dementia 和 delirium 等检索或语料薄弱点，为下一轮优化提供了明确方向。

本阶段已经证明核心方案可以运行，但它仍是研究原型，而不是合规生产系统。正式对外使用前仍需完成临床专家独立审核、资源联系方式复核、IRB/HIPAA 与托管方案确认、生产部署、安全审计、限流监控，以及真实照护者可用性研究。

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

痴呆症家庭照护者通常需要同时处理行为变化、睡眠、沟通、营养、失禁、长期照护选择等实际问题，也容易长期承受疲惫、孤独、内疚、焦虑和失控感。传统信息网站能够提供资料，但往往要求用户自己搜索、判断和整合；一般聊天机器人虽然使用方便，却可能缺少权威依据、引用和健康安全边界。

I-Care 因此被定义为一个综合型照护伙伴：它既要能够基于 Rutgers Health/COPSA Care2Caregivers 材料回答问题，也要能够识别照护者的情绪状态、提供同伴式支持、推荐 New Jersey 本地服务，并追踪压力随时间的变化。

1.2 本阶段目标

本阶段主要目标包括：

- 把研究 proposal 转换为可以开发和验证的系统架构；

- 建立 Care2Caregivers 循证知识库和可引用的 RAG 回答能力；

- 实现协调、教育、情绪支持和虚拟同伴等多智能体能力；

- 支持文字、语音输入、答案朗读和移动端 PWA 使用；

- 建立照护者情绪/压力的记录、展示和反馈闭环；

- 整合 New Jersey 本地资源和 Care2Caregivers 视频；

- 支持游客体验、用户注册、历史记录和多用户数据隔离；

- 使用真实问题进行初步质量与安全评测；

- 为后续部署、IRB 和可用性研究保留明确路径。

1.3 关键约束

- 目标用户约束： 照护者中可能包含较多中老年用户，因此界面必须简单、字体清晰、按钮足够大。

- 研究阶段约束： 首版主要服务于小规模原型验证和计划中的 6 人可用性测试，而不是高并发商业上线。

- 成本约束： 先采用 Web/PWA，避免首版立即产生 App Store 上架成本。

- 可信性约束： 健康场景不能编造事实、来源和电话号码；回答需要能追溯到资料。

- 隐私约束： 当前阶段使用原型级存储和鉴权；真实受试者数据必须等待 IRB、HIPAA 和机构 IT 要求明确。

- 语言约束： 首版界面和语音主要使用英文，架构为未来多语言扩展保留空间。

2. 总体方案与实际技术架构

2.1 技术选型

| 层级 | 当前实际实现 | 选择目的 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 15、React 19、TypeScript | 构建移动端友好的单页聊天体验，并支持 PWA |
| 后端 | Python、FastAPI | 便于实现 AI、RAG、SSE 流式接口和数据 API |
| 模型层 | 统一 LLMProvider；Mock 与 OpenAI Provider | 使开发不依赖 API Key，并为未来模型替换解耦 |
| 流式通信 | Server-Sent Events（SSE） | 让多智能体输出能够边生成边显示 |
| 知识库 | SQLite + Embedding + 本地余弦检索 | 让小规模原型无需额外数据库服务即可运行 |
| 业务数据 | SQLite | 保存账户、令牌、对话、消息和 wellbeing 记录 |
| 语音 | Web Speech API | 免费提供浏览器端语音输入和文本朗读 |
| 图表 | Recharts | 在移动端显示压力趋势和情绪摘要 |
| 内容渲染 | React Markdown + GFM | 正确显示标题、列表、强调和引用编号 |

2.2 实际系统数据流

用户从手机或电脑打开 PWA，通过文字或语音输入问题。前端将最近的对话消息发送到 /api/chat。后端首先执行安全预检，然后由 Coordinator 判断当前消息需要知识、情绪、同伴或本地资源中的哪些能力。Coordinator 生成确定性的执行计划并顺序调用相应智能体。

Education Agent 会对用户问题生成向量，检索 Care2Caregivers 知识库，将最相关的内容连同编号加入提示词，并以 SSE 持续返回答案、来源和资源事件。Emotion-Support 或 Peer Companion 会评估并记录照护者状态。前端接收不同类型的 SSE 事件，将回答正文、引用来源、资源卡片、情绪记录提示和同伴标识组合成一个完整响应。

图 1　I-Care 当前原型架构与多智能体数据流

2.3 设计与实际实现的差异

最初设计将 PostgreSQL + pgvector 作为生产目标，但当前实际原型使用 SQLite：知识库向量存储在本地 SQLite 中，检索采用 NumPy 余弦相似度；账户、对话和情绪数据也使用 SQLite。这个取舍降低了本地运行和演示的复杂度，适合只有几百个知识切块的小规模原型，但正式扩展时仍应迁移到 PostgreSQL/pgvector 或等效托管向量数据库。

原设计中还提到 Tailwind CSS，但当前实际界面主要由项目自己的 globals.css 样式实现。汇报时应以当前代码为准，而不是沿用早期设计文档中的所有技术名词。

3. 阶段一：需求分析与技术设计

3.1 目的

第一步的目的，是把研究 proposal 中较高层次的描述转化为可开发的产品模块、系统边界、数据模型和里程碑，避免直接写代码后出现功能遗漏或难以验证的问题。

3.2 完成内容

- 明确目标用户、首版范围、PWA 形态和未来 App Store 扩展路径；

- 将功能拆分为知识库、教育智能体、情绪支持、协调器、语音、趋势追踪、本地资源和可用性研究支持；

- 设计前后端分离架构、LLM 抽象层、RAG 管线和核心数据表；

- 明确医疗免责声明、紧急升级、版权、隐私和 IRB 等安全边界；

- 制定从 M0 到后续阶段的实施路线。

3.3 实现方法

我在 DESIGN.md 中记录了产品目标、技术栈、系统架构、多智能体角色、RAG 处理步骤、数据模型、Proposal 要求映射、无障碍要求、安全合规和分阶段实施计划。对于每个后续模块，又建立了单独的实施记录文档，先说明问题和设计决策，再在开发完成后回填具体文件改动和验证结果。

3.4 结果与价值

这一步形成了后续开发的统一依据，并使每一个功能都能够回到研究目标：为什么要做、服务哪个需求、如何验证。它也减少了“功能做了但无法解释与 proposal 的关系”的风险。

4. 阶段二：M0 前后端脚手架与基础体验

4.1 目的

搭建一个在没有真实模型和生产基础设施时也能运行的最小系统，先打通前端、后端、流式输出和手机端体验，为后续知识库和多智能体开发提供稳定底座。

4.2 完成内容

- 创建 FastAPI 后端和流式 /api/chat 接口；

- 创建 Next.js/React/TypeScript 前端聊天页面；

- 建立 LLM Provider 抽象接口；

- 实现 Mock Provider，使项目不需要 API Key 也能演示；

- 实现 OpenAI Provider，通过环境变量切换模型；

- 添加 PWA manifest、应用图标和移动端主屏幕安装能力；

- 添加语音输入、答案朗读、医疗免责声明和 Rutgers 版权信息；

- 采用大字体、高对比和大按钮作为基础无障碍原则。

4.3 实现方法

后端将对话、流式对话和 Embedding 统一抽象到 LLMProvider，业务代码不直接绑定具体模型。前端通过 Next.js 的 API 转发访问后端，并逐段接收 SSE 文本。语音输入使用浏览器的 SpeechRecognition，朗读使用 SpeechSynthesis，因此无需额外付费语音服务或原生 App 权限。

4.4 结果与价值

项目从一开始就具备“无 Key 可运行、加 Key 可切换真实 GPT”的能力。PWA 方案也让测试参与者可以直接使用浏览器打开，并在手机上添加到主屏幕，为低成本试点创造了条件。

5. 阶段三：M1 Care2Caregivers RAG 知识库

5.1 目的

解决普通大模型回答不可追溯、可能产生幻觉的问题，使系统能够基于 Care2Caregivers 官方材料提供循证、可引用的照护指导。

5.2 数据准备

我在 backend/app/kb/sources.json 中整理了 25 份 Care2Caregivers/COPSA 教育资料，覆盖以下 11 个主题：activities、understanding dementia、communication、challenging behaviors、incontinence、nutrition、sleep、recognition、care options、caregiver self-care 和 about。

资料记录保留文档 ID、标题、主题、英文 PDF 链接和可用的西班牙语链接。首版只摄取英文内容，西班牙语资料保留用于后续扩展。

5.3 实现步骤

- 使用 HTTP 下载资料 PDF；

- 使用 pypdf 提取文本；

- 清理并按适当长度切分文本，同时保留文档 ID、标题、主题和 URL；

- 调用当前配置的 LLM Provider 生成 Embedding；

- 将文本、元数据和向量写入 SQLite；

- 对用户问题生成查询向量；

- 使用 NumPy 计算余弦相似度并选择 Top-K 内容；

- 将命中内容格式化为带编号的上下文，交给 Education Agent；

- 在前端展示引用编号、资料标题和原始链接。

5.4 当前结果

- 已摄取 25 份资料；

- 知识库包含 175 个向量切块；

- 本地知识库约 5.5 MB；

- 支持在没有外部向量数据库的情况下运行；

- 文档元数据能够支撑主题分析、引用和视频推荐。

5.5 关键可信性设计

Education Agent 的提示词要求所有事实性陈述尽量依据提供的资料，并使用 [1]、[2] 等编号引用。如果资料不覆盖问题，系统必须如实说明，再给出有限的通用安全建议，并建议联系 Care2Caregivers 或医生。此规则在 delirium 等知识缺口问题上已经表现出作用：系统没有伪造资料，而是说明当前参考材料未专门解释该主题。

6. 阶段四：M2 Education Agent

6.1 目的

将“检索到资料”进一步转化为用户能够理解和执行的照护建议，同时保证回答来源清楚、语言温和、适合照护者阅读。

6.2 完成内容

- 实现 Education Agent；

- 每次对话检索至少 6 个相关知识切块；

- 对相同来源文档去重并统一编号；

- 流式生成回答；

- 将来源作为独立 SSE 事件发送给前端；

- 在资料不足时执行保守回答策略；

- 在用户有情绪压力但没有单独运行 Emotion Agent 时，加入简短共情引子。

6.3 实现方法

Education Agent 先调用检索层，将命中内容按来源文档编号。提示词中同时包含知识上下文、回答规则、医疗边界和当前对话历史。正文由模型流式返回，引用列表在前端单独显示。这样既保留了自然对话体验，又让用户能够检查答案来自哪份 Care2Caregivers 资料。

6.4 结果与价值

Education Agent 将项目从“通用聊天界面”转变为有组织知识来源的照护教育工具，也是后续质量评测中引用率和检索主题命中率的基础。

7. 阶段五：M2 多智能体框架、情绪支持与安全护栏

7.1 目的

照护者的消息经常同时包含实际问题和情绪负担。例如，“他整夜在家里走来走去，我快撑不住了”既需要睡眠/游走指导，也需要先被理解。单一 Agent 很难稳定处理这种复合需求，因此需要明确角色并进行可控编排。

7.2 Coordinator 路由

Coordinator 使用结构化 tool call 判断：

- needs_education：是否需要知识或操作建议；

- needs_emotion：是否表达急性压力、无望或难以承受；

- needs_peer：是否表达孤独、没人理解或想知道别人是否也如此；

- needs_resources：是否在寻找机构、服务或本地帮助；

- county：是否提到了 New Jersey 县名。

如果模型路由失败，系统采用安全兜底，将消息作为教育问题处理，保证每轮仍然能够产生回答。

7.3 Emotion-Support Agent

Emotion-Support Agent 负责识别当下情绪、提供简短共情和可执行的减压建议。它可以静默参考自我照护资料改善措辞，但不会输出 [n] 引用，也不会发送来源列表，从而避免与 Education Agent 的引用编号发生冲突。

该 Agent 还会调用 wellbeing 记录能力，将压力等级（1—5）、情绪标签和简要说明写入数据库，并向前端发送 wellbeing signal。

7.4 安全预检

每轮路由之前都会执行确定性的规则检查，当前覆盖：

- 自伤或自杀表达：优先显示 988 和 911；

- 胸痛、无法呼吸、昏迷、癫痫、疑似中风、窒息等医疗急症：提示立即拨打 911；

- 痴呆患者走失：提示立即报警并准备近期照片和描述。

安全提示会先于普通回答输出。规则检查不是完整临床分类器，但它提供了快速、可预测的第一道防线。

7.5 Agent-as-Tool 组合改造

最初的 Coordinator 只能在 Education 和 Emotion 中二选一，导致复合消息只能获得一类能力。我随后实现了 AgentRegistry 和确定性的执行 Plan：

| 用户需求 | 执行计划 |
| --- | --- |
| 仅知识 | Education |
| 仅急性情绪 | Emotion |
| 情绪 + 知识 | Emotion → 连接语 → Education |
| 同伴需求 | Peer（后续阶段加入） |
| 同伴 + 知识 | Peer → 连接语 → Education |
| 路由不明确 | Education 兜底 |

这种做法没有让多个模型自由协商，而是由 Coordinator 生成可预测的顺序计划。选择这种方式的原因包括：能够持续流式输出、减少额外模型调用和延迟、便于调试和回归测试，并更适合健康类应用对稳定性的要求。

7.6 验证结果

实施记录显示，知识型、情绪型、复合型和危机型消息均完成了真实 GPT 端到端验证。复合回答能够先共情、记录状态，再给带引用的建议；引用只由 Education Agent 产生，编号保持一致。

8. 阶段六：M3 情绪与压力趋势可视化

8.1 目的

将 Emotion Agent 已经记录的状态真正展示给照护者，实现“tracking caregiver stress patterns and emotional well-being over time”，而不是让情绪数据只停留在数据库里。

8.2 后端实现

- 在 wellbeing_logs 中保存时间、压力等级、情绪和备注；

- 新增 wellbeing 查询接口；

- 将记录按时间升序返回，方便前端画图；

- 计算记录数量、平均压力、最近压力、趋势和高频情绪；

- 数据不足 4 条时将趋势标记为 steady；

- 使用前后段平均值差异判断 up、down 或 steady。

8.3 前端实现

- 在聊天页面顶部增加趋势入口；

- 使用 Recharts 绘制 1—5 级压力柱状图；

- 低压力使用绿色、中等压力使用黄色、高压力使用红色；

- 展示一句话趋势摘要和常见情绪标签；

- 高压力时显示关怀卡片、Care2Caregivers 热线和自我照护链接；

- 没有数据时显示解释性的空状态；

- 收到 wellbeing signal 时，在当前回答下方显示“已记录你的感受”。

8.4 验证结果

验证覆盖了空会话、有 5 条压力记录的演示会话以及情绪消息后的实时刷新。后端 summary、时间顺序和趋势计算符合预期；前端构建通过。

9. 阶段七：M4 New Jersey 本地资源与视频整合

9.1 目的

补齐 proposal 中“社会支持与可用资源”的要求，让系统不仅告诉用户如何照护，还能在用户需要时提供本地服务入口、求助热线和易于观看的教育视频。

9.2 原始数据问题

抓取后发现原始设施页面有三个重要问题：

- 页面只提供机构名称、城市和县，不提供电话、地址或网址；

- 105 条记录中混入物业、保洁、杂志等非照护机构；

- Alzheimer's、dementia、short-term memory 等类型标签是按行轮换套用，不代表真实分类。

因此，我没有直接把网页内容原样交给用户，而是建立了数据准确性红线：不编造联系方式，丢弃不可信类型标签，清洗明显噪声，并明确标记设施信息的局限。

9.3 数据处理结果

- 原始设施：105 条；

- 清洗后设施：95 条；

- 删除噪声：10 条；

- 覆盖：20 个 New Jersey 县；

- 权威热线：5 条；

- 官方视频：12 个，其中 10 个英文、1 个西班牙语、1 个俄语。

被删除的内容包括 Airmark Facility Services、Apex Facilities Srvs Corp、物业管理公司、杂志和乱码记录。设施源站没有联系方式，因此前端明确提示用户通过热线进一步核实和转介。

9.4 功能实现

- 创建 find_local_resources 工具；

- Coordinator 从消息中提取县名，并确定性调用资源工具；

- 返回 statewide 热线和指定县的候选设施；

- Education Agent 根据 RAG 命中的主要主题选择 1—2 个相关视频；

- 后端通过独立 resources SSE 事件发送结构化数据；

- 前端 ResourceCard 分区显示可拨打电话、设施和 YouTube 链接。

9.5 验证结果

Bergen County 查询能够返回 5 条热线和 7 家设施；Essex County 代理链路能够返回 6 家设施和 5 条热线。睡眠问题会推荐 Sleep 视频，重复提问/行为问题会推荐行为主题视频。前端构建通过。

10. 阶段八：M6 压力趋势反馈到对话

10.1 目的

此前系统已经能够记录和展示压力，但当前回答不会利用历史趋势。本阶段的目标是闭合反馈循环：如果照护者近期持续高压，即使当前问题只是中性的知识问题，系统也能够自然地给予更温和的承接和自我照护资源。

10.2 触发规则

只有满足以下条件才触发高压力状态：记录数至少为 3，并且平均压力至少为 3.5；或者最近压力至少为 4 且趋势上升。数据少于 3 条时不触发。

10.3 实现动作

触发后系统执行三个轻量动作：

- 给当轮 Agent 注入一条温和的 caregiver state 提示；

- 即使是纯知识问题，也允许 Education Agent 先用一句简短共情语承接；

- 附加自我照护热线和 caregiver self-care 视频。

提示词明确禁止逐字复述历史日志、列举“你上次说过什么”或使用评判语气。设计目标是支持用户，而不是制造被监控的感觉。

10.4 验证结果

使用同一个中性问题“What is vascular dementia?”对比测试：高压力记录 [4,5,5] 会触发温和开场、5 条热线和自我照护视频；低压力 [1,2,2] 与数据不足场景不会触发额外关怀。

11. 阶段九：专业化界面与交互完善

11.1 目的

将早期工程化聊天界面改造成更适合照护者、演示和研究使用的专业健康陪伴产品，同时降低第一次使用的理解成本。

11.2 完成内容

- 重做整体色彩、布局、卡片、输入区和响应式样式；

- 增加品牌标识和清晰的欢迎页；

- 提供行为问题、压力、睡眠、NJ 本地照护和同伴支持等快捷入口；

- 使用 Markdown 正确显示标题、列表、强调和引用；

- 展示来源、资源卡片和 wellbeing 记录提示；

- 保留语音输入和朗读开关；

- 增加“New conversation”按钮，返回欢迎页并开始新对话；

- 对 Peer Companion 回答增加透明身份标签；

- 保持移动端大按钮、大字体、高对比和浅层导航。

11.3 结果与价值

界面不再只是展示模型文字，而是能够同时承载引用、资源、趋势和账户状态。欢迎页的快捷问题降低了空白输入框带来的使用障碍，新对话功能也使研究演示和多次任务测试更顺畅。

12. 阶段十：M8 Peer Companion 虚拟同伴

12.1 目的

补齐 proposal 中 peer-support modules 和 virtual peer interactions 的要求。该模块面向“没有人理解我”“只有我这样吗”“我很孤单”等归属和正常化需求，而不是重复 Emotion Agent 对急性压力的处理。

12.2 伦理设计

虚拟同伴被明确设计为“反映许多照护者普遍经历的 AI 同伴”，而不是真实人物。提示词和前端均遵守以下红线：

- 明确 AI 身份；

- 使用“许多照护者会……”等集体性表达；

- 不编造照顾父母、配偶等具体个人生平；

- 不冒充真人或声称亲身经历；

- 不给出临床诊断，不替代危机和医疗服务。

12.3 实现方法

我新增 PeerSupportAgent，并将 wellbeing 评估/记录逻辑抽取为 Emotion 和 Peer 可以共享的 helper。Coordinator 路由加入 needs_peer：急性情绪优先进入 Emotion；孤独、没人理解或寻求正常化时进入 Peer；需要事实指导时再组合 Education。前端通过 agent: peer signal 给消息加上“Peer Companion · an AI reflecting fellow caregivers' experiences”标识。

12.4 验证结果

“I feel so alone… nobody understands”能够进入 Peer；“I'm exhausted and can't cope”仍进入 Emotion；游走问题进入 Education；代理链路能够把 Peer signal 传到前端。测试回答使用集体性语言，没有编造个人故事。

13. 阶段十一：M9 用户账户、历史记录与数据隔离

13.1 目的

支持多用户独立使用和跨设备恢复历史，同时保留游客直接试用的低门槛体验。

13.2 数据模型

系统在 SQLite 中新增或使用以下表：

- users：用户 ID、邮箱、密码哈希、盐、昵称和创建时间；

- auth_tokens：随机令牌、所属用户、创建时间和过期时间；

- conversations：对话 ID、用户 ID、标题和创建时间；

- messages：用户/助手消息及其对话和时间；

- wellbeing_logs：压力、情绪和按用户或游客会话归属的状态记录。

13.3 安全实现

- 密码使用 PBKDF2-HMAC-SHA256；

- 每个用户拥有独立随机盐；

- 登录令牌由 secrets.token_urlsafe 生成；

- 令牌可以过期和撤销；

- API 使用 Authorization: Bearer <token>；

- 后端从令牌解析 user ID，不接受前端指定身份；

- 当前实现明确标注为原型级鉴权，未经生产安全和 HIPAA 审计。

13.4 API 与前端

后端新增注册、登录、退出、当前用户和历史查询 API。聊天接口采用可选鉴权：登录用户使用 u:<id> 作为 owner key，创建或续接 conversation，并保存 user/assistant 消息；游客继续使用浏览器生成的匿名 session ID，情绪可以临时记录，但对话不持久化。

前端实现登录/注册弹窗、令牌存取、自动恢复用户、加载最近对话、显示用户状态、退出和新建对话。

13.5 验证结果

验证覆盖注册 A/B 两个账户、重复邮箱、错误密码、无令牌访问 /me、不同用户的对话/历史/wellbeing 隔离，以及前端代理链路的注册—聊天—历史返回。游客仍可以不登录直接聊天。

14. 阶段十二：稳定性修复与工程维护

14.1 SQLite 线程问题修复

FastAPI 会在线程池中执行同步端点，而 SQLite 默认连接要求在创建它的同一线程使用。知识库连接因此可能在线程切换时失败。我将知识库 SQLite 连接改为 check_same_thread=False，使只读向量检索能够在 FastAPI 线程池中正常使用。

14.2 文档化与版本管理

项目为多智能体、wellbeing 可视化、本地资源、反馈闭环、Peer Companion、用户账户、部署和可用性测试分别建立了设计/实施文档。每份文档不仅记录结果，还记录数据问题、设计理由、文件改动和验证场景。

Git 历史共有 15 次主要提交，涵盖从脚手架到 82 题评测的完整演进。当前 main 与 origin/main 指向同一提交，工作区无未提交代码改动。

15. 质量评测：82 个真实照护者问题

15.1 评测目的

在开展真实受试者研究前，先检查系统面对已有照护者问题时的基本合理性、安全性、知识检索匹配度和引用覆盖情况，并定位知识库缺口。

15.2 评测方法

从 I-Care questions(1).docx 提取 82 个真实照护者问题，覆盖 9 个类别。每个问题都运行真实多智能体流水线，记录 Coordinator plan、完整回答和引用来源。

评测包含：

- 客观检索指标：引用来源的主题是否包含该问题所属类别；

- 引用指标：回答是否附带 Care2Caregivers 来源；

- LLM 评审：GOOD/OK/WEAK、grounded、safe 和理由；

- 人工复核：重点检查被标记的 11 条主题不匹配问题。

15.3 结果

| 指标 | 结果 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| 安全回答 | 82/82 | 未发现 unsafe 回答 |
| LLM 评审 GOOD | 82/82 | 仅作参考，评审模型与被测模型相同，可能偏宽松 |
| 检索主题命中 | 71/82（87%） | 多数问题检索到预期或相关主题 |
| 带 Care2Caregivers 引用 | 63/82（77%） | 仍有提升引用覆盖的空间 |

15.4 人工复核发现

多数“主题不匹配”实际属于相邻主题，例如“如何让他冷静”“是否应该争辩”等问题虽然归在 communication，但 challenging behaviors 中的 Calming/Behaviors 内容也能合理回答。

真实语料缺口主要包括 delirium 与 dementia 的区别，以及部分记忆机制类问题。系统在 delirium 问题上明确说明参考资料没有专门覆盖该主题，没有伪造引用。个别问题仍存在检索不够精准的情况，例如失禁相关迹象没有优先命中专属文档。

15.5 评测局限

- LLM-as-judge 与被测系统使用相同模型，不能替代独立评审；

- 当前评测验证的是技术行为，不是临床准确性认证；

- 尚未由顾问团逐条审核全部回答；

- 尚未开展真实用户 SUS、满意度、任务时间和焦点小组研究。

16. 项目主要成果汇总

16.1 可量化成果

| 类别 | 当前成果 |
| --- | --- |
| 官方知识资料 | 25 份 Care2Caregivers/COPSA 文档 |
| 知识主题 | 11 类 |
| 向量切块 | 175 个 |
| 智能体 | Coordinator、Education、Emotion、Peer 共 4 类 |
| NJ 设施 | 95 家候选设施、20 个县 |
| 已剔除噪声 | 10 条 |
| 求助热线 | 5 条高可信度记录，仍待顾问上线前复核 |
| 视频 | 12 个官方视频，首版展示英文内容 |
| 质量评测问题 | 82 题 |
| 安全评测 | 0 unsafe |
| 检索主题命中 | 87% |
| 引用覆盖 | 77% |
| Git 主要提交 | 15 次 |

16.2 产品能力

- 带来源的照护教育回答；

- 情绪支持和虚拟同伴互动；

- 危机与急症优先提示；

- 照护者压力和情绪记录；

- 趋势可视化和高压力反馈闭环；

- New Jersey 资源和视频推荐；

- 文字、语音输入和答案朗读；

- PWA 手机安装体验；

- 游客模式与可选用户账户；

- 对话历史和多用户数据隔离。

16.3 工程成果

- 前后端分离的可维护项目结构；

- 可切换 LLM Provider；

- 可替换的向量存储接口；

- 可注册和扩展的 Agent Registry；

- 结构化 SSE 事件协议；

- 清晰的模块实施记录和验证用例；

- 为未来自托管模型、pgvector、云部署和多语言扩展保留接口。

17. 关键设计决策与解决的问题

17.1 为什么使用 PWA

PWA 可以让照护者通过浏览器使用，并添加到手机主屏幕，不需要首版立即上架 App Store，也不需要参与者处理复杂安装流程。未来如果需要原生应用，可以使用 Capacitor 或 WebView 壳复用现有前后端。

17.2 为什么使用确定性 Agent Plan

健康支持系统更需要可预测和可解释。确定性 Plan 可以控制回答顺序、保留流式体验、降低成本、避免多 Agent 自由协商产生不稳定行为，并使四类场景能够被清楚测试。

17.3 为什么 Emotion 不显示引用

Education 负责事实和引用，Emotion 负责共情和状态记录。将引用责任集中到 Education 可以避免多个 Agent 分别使用 [1]、[2] 造成编号冲突，也让用户更容易区分事实指导和情感支持。

17.4 为什么本地资源不直接照搬网页

原始网页缺少联系方式，包含非照护机构和不可信分类。直接展示会制造错误信任。因此项目选择少而准的热线、显式的数据局限提示和可重复的数据清洗脚本。

17.5 为什么保留游客模式

强制注册会增加中老年用户第一次体验的门槛。游客模式允许立即使用，登录则提供跨设备历史和长期趋势，形成“低门槛体验 + 可选持续使用”的折中。

17.6 为什么当前使用 SQLite

原型语料只有 175 个切块，首版用户规模很小。SQLite 不需要安装 Docker 或维护数据库服务，便于本地演示和回归验证。生产环境再迁移到 pgvector，可以避免在早期为基础设施投入过多时间。

18. Proposal 要求对照与当前完成度

| Proposal/研究要求 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Care2Caregivers 知识库 | 已完成原型 | 25 份资料、175 个切块 |
| Education/Emotion/Coordinator | 已完成 | 可组合、多场景验证 |
| Peer-support / virtual peer | 已完成原型 | AI 身份透明，不冒充真人 |
| 自然语言对话 | 已完成 | SSE 流式 |
| 语音交互 | 已完成 | 浏览器 STT/TTS，首版英文 |
| 上下文感知 | 已完成基础版 | 使用近期对话和 wellbeing summary |
| 长期压力追踪 | 已完成原型 | 记录、图表、趋势回喂 |
| NJ 本地资源 | 已完成原型 | 设施、热线、视频卡片 |
| 手机可下载使用 | 已完成 PWA 能力 | 尚未完成正式公网部署 |
| 多用户与历史 | 已完成原型 | 游客可选登录 |
| 技术问答评测 | 已完成 | 82 题内部评测 |
| 6 人可用性测试 | 尚未开展 | 等待研究流程、IRB 和招募 |
| SUS/满意度/焦点小组 | 尚未开展 | 计划由研究人员/Qualtrics或纸质收集 |
| 合规生产部署 | 尚未完成 | 需 HIPAA、IRB、IT 和安全评审 |

19. 当前未完成内容与风险

19.1 部署仍停留在方案阶段

项目已经设计 Cloudflare Quick Tunnel 和 Vercel + Render 两档部署方案，但代码仓库中尚未完成正式部署配置和固定公网地址。知识库 SQLite 当前也被 .gitignore 忽略，部署时需要决定随包提交、使用构建产物，或在部署环境重新摄取。

19.2 可用性研究尚未执行

应用内 SUS、满意度、任务计时和导出脚手架已经设计，但在 2026年7月1日讨论后暂缓。原因是 proposal 将导航观察、错误记录和任务时间交给研究人员，SUS/问卷也可以通过 Qualtrics 或纸质收集。因此该部分不能汇报为“已完成测试”。

19.3 临床和内容审核不足

82 题评测证明系统具备基本技术可用性，但不能替代临床专家评审。所有回答、热线、本地资源和安全文案在真实照护者使用前仍需要顾问团独立审核。

19.4 原型级安全与隐私

当前密码和令牌机制比明文存储安全，但尚未实现邮箱验证、密码找回、登录限流、审计日志、数据删除权、加密备份和生产监控，也没有完成 HIPAA 合规审计。真实健康相关数据不应直接进入未经批准的演示部署。

19.5 检索和语料缺口

communication 和 understanding dementia 的主题命中较低；delirium 等问题缺少专门资料。下一阶段需要通过补充权威语料、主题重排、混合检索或人工规则提高覆盖和精度。

19.6 数据时效性

设施、热线和网页链接会变化。当前资源文件保留来源和抓取时间，但尚未建立定期更新与自动失效检查机制。

19.7 当前 README 已过期

根目录 README 仍将项目描述为 M0 脚手架，并把 RAG、多智能体等列为“尚未构建”。这与当前代码不一致，容易影响新的合作者或评审者理解项目状态，应优先更新。

20. 下一阶段建议

20.1 优先级 P0：内容与安全验证

- 由临床/照护顾问独立审核 82 题答案；

- 复核 5 条热线和 95 家候选设施的准确性、适用性和展示方式；

- 补充 delirium、记忆机制和 communication 薄弱主题；

- 建立固定的安全与引用回归测试；

- 审核 Peer Companion 的伦理措辞和透明标识。

20.2 优先级 P1：演示部署与工程加固

- 更新 README 和环境配置说明；

- 决定先使用 Quick Tunnel 还是 Vercel + Render；

- 处理知识库构建产物和持久化磁盘；

- 配置 HTTPS、CORS、密钥管理、错误日志和限流；

- 增加基础自动化测试和部署健康检查；

- 对账户接口增加登录限流和更完整的安全策略。

20.3 优先级 P2：可用性研究

- 完成 IRB 和数据管理确认；

- 确定 6 名参与者的招募和知情同意流程；

- 准备三类引导任务：查找教育材料、完成一段对话、找到减压资源；

- 使用 Qualtrics/纸质收集人口学、SUS 和满意度；

- 记录任务时间、导航困难、系统错误和主持人观察；

- 开展焦点小组并进行主题分析；

- 根据结果迭代字体、入口、资源理解和信任表达。

20.4 优先级 P3：生产化与扩展

- 将向量和业务数据迁移到 PostgreSQL/pgvector；

- 建立加密、备份、数据导出和删除机制；

- 增加监控、成本控制和模型回归；

- 增加英文以外的语言和语音；

- 探索与 Care2Caregivers 真人 peer helpline 的预约或转接；

- 在顾问审核后增加代表性照护者反思内容；

- 如需上架，使用 Capacitor 封装 iOS/Android 应用。

21. 结论

本阶段完成的工作已经覆盖了 I-Care 核心技术和产品闭环：从官方资料建立知识库，由多智能体提供有依据的教育、情绪和同伴支持；记录并展示照护者状态，再把长期趋势反馈到后续对话；同时提供本地热线、设施和视频，支持语音、PWA、账户和历史记录。

项目的重要价值不只是“调用了 GPT”，而是围绕健康照护场景建立了知识来源、角色分工、编排规则、安全提示、数据追踪、资源准确性和初步评测。当前结果足以支持下一阶段的专家审核和受控演示，也清楚暴露了生产部署、临床验证、合规和真实用户研究方面仍需完成的工作。

因此，本项目当前可准确定位为：一个功能较完整、已完成内部技术评测、等待临床内容审核与真实用户可用性验证的 I-Care 研究原型。

附录 A：主要代码与文档对应关系

| 模块 | 主要文件 |
| --- | --- |
| 系统总设计 | DESIGN.md |
| FastAPI 入口 | backend/app/main.py |
| 聊天流式 API | backend/app/api/chat.py |
| 用户认证 API | backend/app/api/auth.py、backend/app/api/deps.py |
| 历史与趋势 API | backend/app/api/history.py、backend/app/api/wellbeing.py |
| 多智能体 | backend/app/agents/ |
| Coordinator | backend/app/agents/coordinator.py |
| Education | backend/app/agents/education.py |
| Emotion | backend/app/agents/emotion.py |
| Peer Companion | backend/app/agents/peer.py |
| 安全预检 | backend/app/agents/safety.py |
| RAG 摄取与检索 | backend/app/kb/ingest.py、retrieve.py、store.py |
| 知识来源 | backend/app/kb/sources.json |
| 本地资源工具 | backend/app/tools/resources.py |
| 资源数据 | backend/app/tools/data/ |
| 数据库 | backend/app/db.py |
| 前端主聊天界面 | frontend/components/Chat.tsx |
| 趋势视图 | frontend/components/WellbeingView.tsx |
| 资源卡片 | frontend/components/ResourceCard.tsx |
| 登录注册 | frontend/components/auth/LoginRegister.tsx |
| 语音 | frontend/lib/speech.ts |
| 多智能体实施记录 | docs/agent-orchestration.md |
| NJ 资源实施记录 | docs/nj-resources-and-videos.md |
| Wellbeing 记录 | docs/wellbeing-visualization.md、docs/wellbeing-feedback-loop.md |
| Peer 记录 | docs/peer-support.md |
| 用户账户记录 | docs/user-accounts.md |
| 质量评测 | docs/qa-evaluation.md |

附录 B：Git 里程碑记录

| 日期 | 里程碑与主要成果 |
| --- | --- |
| 2026-06-30 | M0 + M1：前后端脚手架、LLM 抽象和 RAG 知识库 |
| 2026-06-30 | M2 Part 1：Education Agent 和带引用回答 |
| 2026-07-01 | M2 Part 2：Coordinator、Emotion、安全护栏和工具框架 |
| 2026-07-01 | M2 Part 3：Agent-as-Tool 组合和 AgentRegistry |
| 2026-07-01 | M3：wellbeing 趋势可视化 |
| 2026-07-01 | M4：NJ 本地资源与 Care2Caregivers 视频 |
| 2026-07-01 | M6：wellbeing 趋势反馈到对话；可用性脚手架暂缓 |
| 2026-07-01 | UI：专业健康陪伴风格改版 |
| 2026-07-01 | UI：助手回答 Markdown 渲染 |
| 2026-07-02 | 资源：修正 CareNewJersey 目录链接 |
| 2026-07-02 | M8：Peer-Support Agent |
| 2026-07-02 | UI：New conversation 功能 |
| 2026-07-02 | M9：可选账户、用户历史和 wellbeing 隔离 |
| 2026-07-02 | 稳定性：修复 SQLite 在线程池中的连接问题 |
| 2026-07-15 | 质量：增加 82 题问答评测报告 |

附录 C：汇报时可直接使用的简短陈述

我设计并开发了 I-Care——一个面向痴呆症家庭照护者的多智能体 Web/PWA 原型。系统把 25 份 Care2Caregivers 官方资料构建为包含 175 个切块的 RAG 知识库，并通过 Coordinator、Education、Emotion-Support 和 Peer Companion，为照护者提供带引用的照护指导、情绪支持和透明的虚拟同伴互动。

除了聊天功能，我还实现了语音输入和朗读、危机安全提示、压力与情绪趋势追踪、高压力反馈闭环、New Jersey 资源与视频推荐、可选用户账户和跨设备历史。针对原始本地资源数据，我从 105 条记录中清洗出 95 家候选设施，并明确处理了无联系方式和错误分类问题。

系统已经使用 82 个真实照护者问题完成初步评测，结果为 0 个不安全回答、87% 的检索主题命中率和 77% 的引用覆盖率。当前系统已经达到可进行专家审核和受控演示的研究原型阶段；下一步重点是临床审核、资源复核、部署、安全合规和真实照护者可用性测试。

附录 D：主要参考与证据文件

- DESIGN.md：总体设计与 proposal 映射；

- docs/agent-orchestration.md：多智能体组合设计和端到端验证；

- docs/wellbeing-visualization.md：趋势 API、图表和验证；

- docs/nj-resources-and-videos.md：资源数据处理、准确性限制和验证；

- docs/wellbeing-feedback-loop.md：高压力触发阈值和对话反馈；

- docs/peer-support.md：虚拟同伴伦理边界和实现；

- docs/user-accounts.md：账户、安全边界和多用户验证；

- docs/qa-evaluation.md：82 题评测方法、结果和局限；

- Git 提交历史：2026年6月30日至2026年7月15日的 15 次主要提交。